Коммерческое предложение для клиники «Медин»

Цель проекта

Цель проекта — сократить потери записи, уменьшить ручную нагрузку сотрудников, повысить возврат пациентов на повторные визиты и навести порядок в процессах ДМС и клиентского сервиса. По собранной диагностике у клиники есть выраженные точки потерь в неявках, повторных визитах, обработке ДМС и жалобах.

Что было выявлено

По текущей информации в клинике наблюдается около 10 срывов или пустых окон в день, при этом отдельной аналитики по неявкам нет, а дозаполнение ведётся вручную через обзвон.

В части пути пациента в 1С фиксируются в основном запись и сам визит, но нет полноценной сквозной аналитики по повторным визитам, а основная потеря происходит именно после первого приёма.

По ДМС основной проблемой является ручная отработка актов и несоответствие прайсов в 1С согласованным прайсам страховых, при этом до 30% кейсов могут уходить в возвраты или доработку. Клиника также подтвердила готовность протестировать формат, при котором ИИ сначала формирует черновую проверку, а финальное решение принимает сотрудник.

Жалобы и сервисные сигналы сейчас не фиксируются в едином контуре, а отрабатываются по мере поступления, из-за чего невозможно получить полноценную аналитику по повторяющимся проблемам.

Предлагаемый формат работы

Оптимальный подход — не запускать всё одновременно, а двигаться поэтапно. Это позволяет быстрее показать практический эффект, снизить риск перегрузки команды и отдельно оценивать более сложные интеграционные блоки.

Этап 1. Неявки и путь пациента

В рамках первого этапа предлагается:

- собрать и нормализовать данные по записи, визитам, отменам и неявкам;

- построить рабочий отчёт по пустым окнам, срывам и причинам потерь;

- сформировать список пациентов, которые должны были вернуться, но не вернулись;

- внедрить сценарии напоминаний и списки задач для операторов или администраторов;

- собрать простой управленческий дашборд для ежедневной работы.

Этот этап является лучшей стартовой точкой, поскольку именно здесь можно быстрее всего получить измеримый эффект. В имеющихся материалах похожие сценарии для медицинских центров относятся к среднему по сложности контуру с ориентиром в несколько недель на внедрение.

Этап 2. ДМС

В рамках второго этапа предлагается:

- собрать единый справочник согласованных прайсов и правил страховых;

- описать типовые исключения и спорные случаи;

- внедрить AI-проверку в формате «можно / нельзя / под вопросом»;

- снизить объём ручной сверки перед подготовкой актов;

- сократить количество возвратов и доработок по кейсам ДМС.

Этот этап требует короткого техобследования до фиксации финальной цены, так как трудоёмкость сильно зависит от структуры 1С, формата данных и качества текущих справочников. При этом в материалах по медицинским центрам подобные сценарии оцениваются как один из самых перспективных по сокращению ручной работы.

Этап 3. Жалобы и сервис

В рамках третьего этапа предлагается:

- внедрить единый реестр жалоб и негативных сигналов;

- ввести категории проблем и статусы обработки;

- получать базовую аналитику по повторяемости тем;

- сформировать основу для системной обратной связи и улучшения клиентского сервиса.

Этот блок помогает перевести отработку жалоб из реактивного режима в управляемый процесс.

Стоимость и сроки

Итоговую работу целесообразно разбивать на отдельные этапы с последовательным запуском.

| Этап | Содержание | Срок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Неявки, путь пациента, базовый дашборд, списки обработки | 3–4 недели | 100–180 тыс. руб. |
| Этап 2 | ДМС: правила, справочники, AI-проверка, снижение возвратов | после техобследования | 120–240 тыс. руб. |
| Этап 3 | Жалобы, сервисные сигналы, реестр, базовая аналитика | 2–3 недели | 60–120 тыс. руб. |

Указанные диапазоны отражают текущую рамочную оценку после обновления стоимости. Точная цена второго этапа фиксируется после короткого обследования данных и интеграционного контура.

Ожидаемый результат

В результате первого этапа клиника получает понятную картину потерь по неявкам и повторным визитам, а также рабочий инструмент для ежедневной обработки этих зон.

В результате второго этапа появляется управляемый контур по ДМС с уменьшением ручной нагрузки и снижением доли возвратов за счёт предварительной проверки кейсов.

В результате третьего этапа формируется системная база для работы с жалобами и повышением качества сервиса.

Рекомендуемый порядок запуска

Рекомендуемый порядок запуска следующий:

- Начать с этапа 1 — неявки и путь пациента.

- После фиксации эффекта провести короткое техобследование по ДМС.

- Запустить этап 2 как отдельный модуль.

- Затем подключить этап 3 — жалобы и сервис.

Такой формат позволяет быстрее получить практический результат и снизить риск переоценки сложного интеграционного блока.